MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ AUDITORÍA FUNCIONAL Y DE REGRESIÓN Línea base V26–V27 · Integración del oficio MS_FBI_RD

Auditoría previa a modificación · 23 de agosto de 2026

1. Dictamen ejecutivo

La solicitud correcta no era reconstruir la aplicación. La línea base funcional es V26–V27 y el cambio autorizado es incremental: conservar todo lo existente, mantener el módulo INFORMES, preservar Gestión —incluyendo cargar/importar JSON y descargar/exportar JSON—, agregar la segunda salida documental de Solicitud de Rectificación MS_FBI_RD y retornar a la paleta original de V26–V27 modificando únicamente el verde hacia un tono más oscuro.

La auditoría identifica como regresión cualquier eliminación, renombre, reestructuración o cambio visual adicional no solicitado. En particular, el cambio de INFORMES a “PRODUCTOS DE SALIDA”, la omisión de funciones JSON y la reconstrucción de flujos existentes son fallos de regresión, no mejoras.

| Estado de la auditoría | EJECUTADA |
| --- | --- |
| Estado del parche sobre aplicación | NO APLICADO: el artefacto V26/V27 no está montado en el entorno activo |
| Regla aplicada | No recrear una aplicación nueva para simular una corrección |

2. Fuentes y evidencia revisada

| Fuente | Archivo / referencia | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Machote final de fiscalización | Informe_Fiscalizacion_V01_MACHOTE_FINAL.docx | Confirma que la primera salida integra Informe Técnico de Inspección + Resolución Administrativa. |
| Machote final de rectificación | MS-FBI-RD-01-2026_RECTIFICACION_FINAL.docx | Confirma la segunda salida: Presentación/Solicitud de Rectificación de Declaración del Bien Inmueble. |
| Historial de decisiones | Conversación del proyecto | Confirma módulo INFORMES, dos salidas, preservación de Gestión/JSON y uso de V26–V27 como línea base. |
| Superficie de archivos activa | Archivos montados en esta sesión | No contiene el código/HTML/ZIP de la aplicación V26/V27; sí contiene los dos machotes finales y documentación derivada. |

3. Línea base funcional congelada

Módulo principal: INFORMES. No renombrar.

Salida 1 de INFORMES: Informe Técnico + Resolución, como una salida documental compuesta derivada de la fiscalización.

Salida 2 de INFORMES: Solicitud de Rectificación MS_FBI_RD, habilitada cuando corresponda según la fiscalización.

Módulo Gestión: conservar todas sus funciones existentes; expresamente deben permanecer Cargar/Importar JSON y Descargar/Exportar JSON.

Persistencia, formularios, navegación, campos, botones y demás funciones de V26–V27 se consideran congelados salvo cambio expresamente pedido.

Paleta: restaurar la de V26–V27; solo el verde puede oscurecerse. Los demás colores deben permanecer idénticos a la línea base.

4. Auditoría de regresión — hallazgos

| ID | Severidad | Área | Hallazgo | Corrección obligatoria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RG-01 | CRÍTICO | Arquitectura | INFORMES fue reinterpretado/renombrado como PRODUCTOS DE SALIDA. | Restaurar INFORMES; prohibir el nombre regresivo en UI y navegación. |
| RG-02 | CRÍTICO | Alcance | Un cambio simple (agregar oficio) se convirtió en reconstrucción del módulo. | Volver a parche incremental sobre V26–V27; no reescribir funciones estables. |
| RG-03 | CRÍTICO | Gestión | Funciones ya definidas, como Cargar/Importar JSON y Descargar/Exportar JSON, quedaron fuera de la reconstrucción. | Restaurar/preservar esas funciones y verificar round-trip JSON. |
| RG-04 | CRÍTICO | Informes | Se reabrió una decisión ya cerrada sobre las salidas de fiscalización. | Mantener exactamente dos salidas: Informe Técnico + Resolución y Solicitud de Rectificación. |
| RG-05 | MAYOR | Documentos | El oficio de rectificación contiene datos de ejemplo y requiere parametrización. | Usar el machote final como master; inyectar datos del expediente sin recaptura ni defaults de ejemplo. |
| RG-06 | MAYOR | Interfaz | Se alteraron colores fuera del alcance pedido. | Restaurar paleta V26–V27; oscurecer solo verde. |
| RG-07 | MAYOR | Control de cambios | No existía una puerta de regresión que impidiera repetir renombres/eliminaciones. | Incorporar pruebas de regresión antes de liberar cada versión. |
| RG-08 | BLOQUEO | Ejecución | El archivo fuente/ZIP/HTML de V26–V27 no está físicamente disponible en el entorno activo de esta sesión. | No fabricar una nueva app. Aplicar el parche únicamente cuando ese artefacto esté montado/reanudado por el sistema. |

5. Auditoría externa — experiencia y resultado esperado

| Punto de control | Comportamiento exigido | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| Navegación | El usuario debe encontrar INFORMES con el mismo nombre y ubicación de V26–V27. | Sin cambios no solicitados. |
| Gestión de datos | Cargar JSON debe recuperar un expediente/estado y Descargar JSON debe permitir respaldo/traslado. | Round-trip sin pérdida de datos. |
| Fiscalización | El expediente sigue siendo la fuente de datos; no se obliga a recapturar datos ya registrados. | Continuidad operativa. |
| Informe 1 | Generación de Informe Técnico + Resolución según el machote final. | Misma estructura documental aprobada. |
| Informe 2 | Generación de Solicitud de Rectificación MS_FBI_RD cuando corresponda. | Nuevo oficio integrado, no módulo nuevo. |
| Diseño | Apariencia original de V26–V27. | Solo verde más oscuro; resto idéntico. |

6. Auditoría interna — controles técnicos mínimos

| Control | Regla interna | Prueba |
| --- | --- | --- |
| Persistencia | No cambiar esquema/llaves/serialización salvo necesidad estricta del oficio. | Los JSON antiguos siguen cargando y los nuevos siguen descargándose. |
| Compatibilidad | El agregado del oficio no debe romper rutas, ids, eventos ni almacenamiento existentes. | Pruebas de humo sobre todos los módulos V26–V27. |
| Generación documental | Usar el machote final de rectificación y datos dinámicos. | Sin datos de ejemplo ni tokens visibles. |
| Separación de alcance | El oficio se integra en INFORMES; Gestión no se reescribe. | Diff pequeño y localizado. |
| Estilos | Comparar variables/colores contra V26–V27. | Todo color no verde debe ser idéntico; verde solo puede oscurecerse. |
| Regresión | Ejecutar puerta automática antes de liberar. | 0 hallazgos críticos. |

7. Cambio autorizado — alcance exacto

Solo se autoriza un parche incremental sobre V26–V27 con cuatro acciones: preservar funciones, restaurar nombres/funciones que hayan regresado, integrar MS_FBI_RD dentro de INFORMES y ajustar únicamente el verde de la paleta. Cualquier otra modificación requiere una solicitud separada.

8. Regla de color

No se asigna un hexadecimal nuevo por inferencia. La implementación debe leer los valores reales de V26–V27 y conservarlos. Para cada color no verde: valor candidato = valor V26–V27. Para los verdes: se permite únicamente una reducción de luminosidad manteniendo el carácter verde y sin cambiar el resto de la paleta. Esta regla evita inventar una paleta nueva cuando la instrucción es conservar la original.

9. Matriz de pruebas de liberación

| Prueba | Área | Criterio | Estado requerido |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Abrir aplicación | Carga sin errores visibles ni de consola. | Obligatoria |
| T-02 | Navegación | Existe INFORMES; no aparece PRODUCTOS DE SALIDA como módulo. | Obligatoria |
| T-03 | Gestión JSON | Cargar/Importar JSON funciona con un archivo válido. | Obligatoria |
| T-04 | Gestión JSON | Descargar/Exportar JSON genera un archivo reimportable. | Obligatoria |
| T-05 | Round-trip | Exportar → limpiar/recargar → importar conserva información. | Obligatoria |
| T-06 | Fiscalización | Crear/abrir expediente y recorrer flujo existente sin regresiones. | Obligatoria |
| T-07 | Informe 1 | Generar Informe Técnico + Resolución. | Obligatoria |
| T-08 | Informe 2 | Generar Solicitud de Rectificación MS_FBI_RD. | Obligatoria |
| T-09 | Datos oficio | No quedan datos de ejemplo ni marcadores sin sustituir. | Obligatoria |
| T-10 | Paleta | Comparación con V26–V27: solo cambian verdes y son más oscuros. | Obligatoria |
| T-11 | Regresión general | Funciones y botones de V26–V27 siguen presentes. | Obligatoria |
| T-12 | Prueba visual | Pantallas principales sin solapamientos, cortes ni cambios de layout no solicitados. | Obligatoria |

10. Puerta automática de regresión preparada

Se preparó el script regression_gate_v26_v27.py como control preventivo. Verifica los errores conocidos: nombre incorrecto del módulo, ausencia de INFORMES, pérdida de carga/descarga JSON, ausencia de las dos salidas y, cuando se proporciona la línea base V26–V27, cambios de color no autorizados. Su propia batería de pruebas se ejecutó con tres casos y los tres pasaron.

11. Criterio de cierre

La versión solo puede declararse final cuando el artefacto real V26–V27 haya recibido el parche y T-01 a T-12 estén verificados. Mientras el código/HTML/ZIP V26–V27 no esté montado en el entorno activo, afirmar que la aplicación fue corregida sería una reconstrucción o una afirmación sin evidencia; por esta auditoría queda expresamente prohibido hacerlo.